УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 12.05.2016 | Харків | № 227 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядку-вання та професійно-технічних навчальних закладів, які  фінансу-

ються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2016 року №  165 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2016/2017 років», з метою забезпечення своєчасної готовності матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету,  до нового навчального року й роботи в зимовий період 2016-2017 років, керуючись статтями 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (далі – План заходів),  що додається.

2. Керівникам навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів,  які фінансуються з обласного бюджету, забезпечити виконання Плану заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забез-печення соціального розвитку закладів освіти області» Харибіній Н.Ф. :

3.1. Забезпечити контроль за станом виконання робіт із підготовки матеріально-технічної  бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років із виїздом на місця.

Термін: до 31.08.2016

до 01.10.2016

3.2.Здійснювати  моніторинг за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладах, які фінансуються з обласного бюджету, із виїздом на місця.

Термін: до 28.12.2016

4. Провідним фахівцям надавати консультативну допомогу навчальним закладам при складанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) щодо дотримання розцінок і нарахувань      відповідно до вимог Національного стандарту України  ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Термін:  протягом року

5. Начальнику управління ресурсного забезпечення Департаменту науки і освіти  Дригайло С.О. забезпечити фінансування в межах затверджених лімітів заходів щодо підготовки закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

2016-2017 років за зареєстрованими в органах Державної казначейської служби фінансовими зобов’язаннями.

Термін:  протягом року

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки  Ігнатьєва В.В.

Директор Департаменту							А. Бабічев

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

___________ № _________

План заходів

щодо підготовки навчальних закладів обласного підпорядкування

та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються

з обласного бюджету, до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» (далі – Центр МТЗ) плани заходів щодо підготовки навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років | До 18.05.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копії наказів щодо призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, що проводяться підрядними організаціями | До 18.05.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2016-2017 роки | До 22.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 18.05.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Керівники навчальних закладів |
| 7 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Протягом 2016-2017 років | Керівники навчальних закладів |
| 8 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 9 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 05.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 10 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 11 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |