ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 29.05.2017 | Харків | № 184 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року №  217 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2017/2018 років», з метою  своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року й роботи в зимовий період 2017-2018 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів (далі – навчальні заклади), які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам навчальних закладів забезпечити виконання Плану заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забез-печення соціального розвитку закладів освіти області» (далі – Центр МТЗ)  Харибіній Н.Ф.:

3.1. Здійснювати моніторинг  виконання заходів з підготовки матеріально-технічної  бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років із виїздом на місця.

Термін: до 31.08.2017

до 01.10.2017

3.2.Здійснювати моніторинг стану проведення ремонтних робіт у навчальних закладах із виїздом на місця.

Термін: до 28.12.2017

4. Провідним фахівцям Центру МТЗ надавати консультативну допомогу навчальним закладам при складанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) щодо дотримання розцінок і нарахувань відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Термін: постійно

5. Начальнику відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку управління ресурсного забезпечення Департаменту науки і освіти  Ковальовій С.К. забезпечити фінансування навчальних закладів в межах затверджених лімітів за зареєстрованими в органах Державної казначейської служби фінансовими зобов’язаннями.

Термін: протягом року

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В.

Заступник директора Департаменту					О.О.Труш

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом заступника директора  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

29.05.2017 № 184

План заходів

з підготовки навчальних закладів обласного підпорядкування

та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються

з  обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | До 06.06.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копії: – плану заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років; – наказу про підготовку матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018, – наказу про призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, виконаних підрядними організаціями | До 09.06.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства навчального закладу до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2017-2018 роки | До 22.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 5 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2017 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 15.06.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчального закладу | Постійно | Керівники навчальних закладів |
| 7 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Протягом 2017-2018 років | Керівники навчальних закладів |
| 8 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 04.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 9 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 04.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 10 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 11 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | До 10.08.2017 | Керівники навчальних закладів |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2017-2018 навчального року | До 10.08.2017 | Керівники навчальних закладів |