ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 05.06.2018 | Харків | № 163 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 398 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років  (додається).

2. Начальникам управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

3. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) з питань освіти виконавчих органів міських рад міст обласного значення та відповідних рад об’єднаних територіальних громад області вжити аналогічні заходи.

4. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» Харибіній Н.Ф.:

4.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, проведення ремонтних робіт у закладах освіти області (із виїздом до відповідних закладів освіти у разі потреби).

Термін: до 28.12.2018

4.2. Здійснити протягом 2018/2019 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути (із виїздом до відповідних закладів освіти області у разі потреби).

Термін: протягом навчального

року 2018-2019 років

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки  Ігнатьєва В.В.

Директор Департаменту						Л.Г.Карпова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

05.06.2018 № 163

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити, затвердити та надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки закладів освіти області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років | 12.06.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 2 | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти області | До 15.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 3 | Підготувати теплові господарства закладів освіти області до нового опалювального сезону 2018-2019 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 22.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 4 | Відкоригувати наявні енергетичні паспорти та розробити норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік | До 22.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2018 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 15.06.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 6 | Встановити прилади обліку енергоносіїв у закладах освіти області у разі потреби | До 22.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 7 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в новому опалювальному сезоні 2018/2019 років | До 01.09.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 8 | Отримати усі необхідні документи для експлуатації котелень (топкових) в осінньо-зимовий період 2018/2019 років | До 14.09.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 9 | Придбати та завезти паливо на опалювальний сезон 2018/2019 років у межах виділених лімітів | До 14.09.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 10 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 17.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 11 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів області | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 12 | Організувати контроль за навчальними закладами області, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 13 | Облаштувати будівлі та приміщення закладів освіти області безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2018 рік 2 | До 01.09.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 14 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 15 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 06.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 16 | Завершити роботу із забезпечення закладів освіти області первинними засобами пожежогасіння | До 06.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 17 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 06.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 18 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 19 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 20 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
| 21 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2018-2019 навчального року | До 10.08.2018 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |

Директор Департаменту                                                                       Л.Г. Карпова