ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 10.06.2020 | Харків | № 76 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 травня 2020 року №  310 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

н а к а з у ю:

1. ЗАТВЕРДИТИ план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (далі – план заходів), що додається.

2. Начальникам управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

3. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) з питань освіти виконавчих органів міських рад міст обласного значення та відповідних рад об’єднаних територіальних громад області вжити аналогічні заходи.

4. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області»:

4.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, проведення ремонтних робіт у закладах освіти області (із виїздом до відповідних закладів освіти у разі потреби).

Термін: до 28.12.2020

4.2. Здійснити протягом 2020/2021 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути (із виїздом до відповідних закладів освіти області у разі потреби).

Термін: протягом навчального

року 2020/2021 років

5. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки Володимира ІГНАТЬЄВА.

Заступник директор Департаменту					Лариса КАРПОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від 10.06.2020 № 76

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 15.06.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» копію плану заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 19.06.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 07.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння |  |  |
|  | Завершити роботу із забезпечення закладів освіти області первинними засобами пожежогасіння |  |  |
|  | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів |  |  |
|  | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації |  |  |
|  | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 14.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти області |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 14.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести дооснащення приладами обліку енергоносіїв заклади освіти області у разі потреби | До 14.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Придбати та завезти паливо на опалювальний сезон 2020/2021 років у межах виділених лімітів |  |  |
|  | Отримати акти готовності на внутрішньобудинкові системи опалення закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 17.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 19.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести спільно з представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Харківській області комісійну перевірку готовності теплового господарства закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 років із отриманням відповідних актів | До 20.08.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в опалювальному сезоні 2020/2021 років | До 01.09.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Облаштувати будівлі та приміщення закладів освіти області безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2020 рік |  |  |
|  | Отримати усі необхідні дозвільні документи на експлуатацію котелень (топкових) в опалювальному сезоні 2020/2021 років | До 14.09.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити освітянські котельні (топкові) та сприяти забезпеченню закладів освіти резервним джерелом електроживлення на випадок відключення зазначених об’єктів від енергопостачання або в разі виникнення надзвичайних ситуацій | До 31.12.2020 | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів області | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Організувати контроль за закладами освіти області, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |
|  | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень закладів освіти | Відповідно до вимог чинного законодавства | Начальники управлінь (відділів) з питань освіти районних державних адміністрацій Харківської області |

Заступник директора Департаменту                                                   Лариса КАРПОВА