ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

| 10.06.2020 | Харків | № 77 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації  (заклади фахової передвищої освіти), які  фінансуються з обласного бюджету, до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 травня 2020 року №  310 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», з метою  своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації  (заклади фахової передвищої освіти), які фінансуються з обласного бюджету, до 2020/2021 навчального року й роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

н а к а з у ю:

1. ЗАТВЕРДИТИ план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації  (заклади фахової передвищої освіти), які фінансуються з  обласного бюджету (далі – заклади освіти), до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (далі – План заходів),  що додається.

2. Керівникам закладів освіти забезпечити виконання Плану заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Начальнику Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» (далі – Центр МТЗ):

2

3.1. Здійснювати моніторинг виконання заходів з підготовки матеріально-технічної  бази закладів освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (із виїздом до відповідних закладів освіти  у разі потреби).

Термін: до 28.08.2020

до 01.10.2020

3.2. Здійснювати  моніторинг стану проведення ремонтних робіт у закладах освіти (із виїздом до відповідних закладів освіти  у разі потреби).

Термін: до 28.12.2020

3.3. Забезпечити надання консультативної допомоги закладам освіти при укладанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних будівельних робіт щодо дотримання розцінок і нарахувань відповідно до вимог Національного стандарту України  ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Термін:  постійно

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і науки  Володимира ІГНАТЬЄВА.

Заступник директора Департаменту                                        Лариса КАРПОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від 10.06.2020  № 77

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти            та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації  (заклади фахової передвищої освіти), які фінансуються з обласного бюджету, до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 15.06.2020 | Керівники закладів освіти |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копії: – плану заходів щодо підготовки закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років; – наказу про підготовку матеріально-технічної бази закладу освіти до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років; – наказу про визначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, виконаних підрядними організаціями | До 19.06.2020 | Керівники закладів освіти |
| 3 | Надавати до Центру МТЗ інформацію щодо використання коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються за рахунок обласного бюджету | Щомісяця до 3 числа протягом 2020 року | Керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечити підготовку теплового господарства закладу освіти до опалювального сезону 2020/2021 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 14.08.2020 | Керівники закладів освіти |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Провести спільно з представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Харківській області комісійну перевірку готовності теплового господарства закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 років із отриманням відповідних актів | До 20.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 6 | Отримати акти готовності на внутрішньо-будинкові системи опалення до опалювального сезону 2020/2021 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 17.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 7 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2020/2021 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 18.06.2020 | Керівники закладів освіти |
| 8 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації закладу освіти | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 9 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень за індивідуальним планом закладу освіти | Протягом 2020/2021 років | Керівники закладів освіти |
| 10 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 07.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 11 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 07.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 12 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 13 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 14 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | До 10.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 15 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 10.08.2020 | Керівники закладів освіти |

Заступник директора  Департаменту                                       Лариса КАРПОВА