ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

від 04 червня 2021 року № 79

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2021/2022 навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий

період 2021/2022 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2021/2022 років | До 09.06.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» копію плану заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2021/2022 років | До 11.06.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти області | До 16.08.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до опалювального періоду 2021/2022 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 16.08.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Провести дооснащення приладами обліку енергоносіїв заклади освіти області (у разі потреби) | До 16.08.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Забезпечити заготівлю у необхідних обсягах запасів твердого та біопалива для палення закладів освіти | До 16.09.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в опалювальному періоді 2021/2022 років | До 01.09.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |
|  | Отримати усі необхідні документи на експлуатацію котелень (топкових) в опалювальному періоді 2021/2022 років | До 16.09.2021 | Рекомендувати керівникам місцевих органів управлінь у сфері освіти |

Директор Департаменту                                                                Анжеліка КРУТОВА